KLING & FREITAG GmbH Hannover · Professionelle Audio- & Beschallungssysteme

IT-Strategie & Digitalisierungsfahrplan

ERP · DMS · KI · Infrastruktur · Zukunftsvision

Stand: Juni 2026  |  Intern – Vertraulich

1. Management Summary

Kling & Freitag GmbH ist ein etablierter deutscher Hersteller professioneller Audio- und Beschallungssysteme mit Sitz in Hannover. Das Unternehmen steht vor einer tiefgreifenden digitalen Transformation seiner gesamten IT-Landschaft – vom ERP-System über das Dokumentenmanagement bis hin zur Einführung lokaler KI-Systeme.

Die vorliegende Strategie fasst Gegenwart, laufende Projekte und die langfristige Zielvision zusammen. Sie bildet die Grundlage für Investitionsentscheidungen, Projektpriorisierungen und die Kommunikation mit internen und externen Stakeholdern.

Kernaussagen auf einen Blick

| Thema | Inhalt |
| --- | --- |
| Unternehmen | Kling & Freitag GmbH, Hannover ¦ ~30 MA ¦ ~6 Mio. € Umsatz |
| IT-Betrieb | Vollständig Inhouse, eigene Serverinfrastruktur (Hyper-V) |
| ERP heute | eEvolution – seit 20+ Jahren, Ablösung durch Odoo Enterprise 19 geplant |
| DMS | bitfarm-Archiv Enterprise 3.6.2 – Aufbau läuft aktiv |
| KI | Lokales Ollama-System (qwen3:8b / qwen2.5:72b), RTX 4090 in Planung |
| Ziel | Integrierte Unternehmensplattform: lokal, update-sicher, datenschutzkonform |

2. Unternehmensrahmen

2.1 Profil

Kling & Freitag GmbH entwickelt und produziert hochwertige Lautsprechersysteme für Touring, Installation und professionelle Beschallungslösungen. Mit ca. 30 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von ca. 6 Mio. € ist das Unternehmen im Premium-Segment der Professional-Audio-Branche positioniert.

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Standort | Hannover |
| Mitarbeiterzahl | ca. 30 |
| Jahresumsatz | ca. 6 Mio. € |
| IT-Betrieb | Vollständig Inhouse |
| Kernprodukte | Lautsprechersysteme für Touring & Installation |
| Märkte | Deutschland / International – Professioneller Audiosektor |

2.2 IT-Governance

Die gesamte IT-Infrastruktur wird intern betrieben und administriert. Externe Dienstleister werden punktuell für Spezialprojekte hinzugezogen. Die strategische IT-Hoheit liegt vollständig bei Kling & Freitag, was maximale Flexibilität, Datenschutz und Kostenkontrolle gewährleistet.

3. Ist-Zustand der IT-Landschaft

3.1 ERP-System – eEvolution (Bestand)

Das ERP-System eEvolution ist seit über 20 Jahren produktiv im Einsatz und deckt alle wesentlichen Unternehmensprozesse ab. Es läuft auf einem SQL Server 2019 mit einer Datenbankgröße von ca. 20 GB.

Seriennummern- und Chargenverwaltung

Fertigungs- und Produktionsprozesse

Einkauf, Verkauf, Lagerverwaltung

Buchhaltung und Finanzen

Aktuelle Lizenz- und Supportkosten:

| Position | Betrag |
| --- | --- |
| Lizenzkosten | ca. 27.000 € / Jahr |
| Supportkosten | ca. 15.000 € / Jahr |
| Gesamtkosten | ca. 42.000 € / Jahr |

Einschätzung: Das System ist stabil und bewährt, aber technologisch veraltet. Fehlende Modernisierungspfade, eingeschränkte Integrationsfähigkeit und die hohen laufenden Kosten rechtfertigen die geplante Migration zu Odoo Enterprise 19.

3.2 Serverinfrastruktur

| System / Host | Funktion / Details |
| --- | --- |
| HV01 | Hauptserver (Hyper-V) |
| HV03 | ERP-Dedizierter Server |
| SV-Odoo-erp | Ubuntu 24.04 LTS ¦ 6 vCPU ¦ 16 GB RAM ¦ PostgreSQL 16 |
| DMS-Archiv-Server | bitfarm-Archiv Enterprise 3.6.2 |
| Synology RS820+ | Primär-NAS / Backup-Tier 1 |
| Synology RS816 | Sekundär-NAS / Backup-Tier 2 |

3.3 Netzwerkinfrastruktur

| Parameter | Ausprägung |
| --- | --- |
| Netzwerkbereich | 192.168.120.0/24 |
| Hersteller | LANCOM |
| Segmentierung | VLAN-Strukturen vorhanden |
| Fernzugriff | VPN-Zugänge (Konzept in Überarbeitung) |
| Backup-Strategie | Täglich & wöchentlich, Wiederherstellung mehrfach getestet |

3.4 DMS – bitfarm-Archiv Enterprise

bitfarm-Archiv Enterprise 3.6.2 ist die eingesetzte Dokumentenmanagement-Plattform. Die Implementierung befindet sich im aktiven Aufbau. Kernziele sind strukturierte Archivierung mit OCR-Erkennung, automatischer Metadatenextraktion und Revisionssicherheit.

3.5 KI-Infrastruktur (lokal)

| Komponente | Details |
| --- | --- |
| Plattform | Ollama (lokaler Betrieb, keine Cloud) |
| Modell 1 | qwen3:8b – für schnelle Klassifizierungsaufgaben |
| Modell 2 | qwen2.5:72b – für komplexe Analyse und Extraktion |
| GPU (Produktion) | NVIDIA RTX 4090 – in Planung |
| GPU (Test) | NVIDIA RTX 3060 Ti – aktives Testsystem |

4. Laufende Projekte (Stand Juni 2026)

| Projekt | Status | Ziel |
| --- | --- | --- |
| Odoo Enterprise 19 Aufbau | In Umsetzung | ERP-Ablösung eEvolution |
| Reverse-Proxy-Konzept | In Planung | Sichere externe Erreichbarkeit |
| VPN-Konzept (Überarbeitung) | In Planung | Fernzugriff & Mobile |
| Dokumententrichter | In Entwicklung | Fileserver → DMS-Migration |
| bitfarm DMS Integration | In Aufbau | Revisionssichere Archivierung |
| OCR / KI-Klassifizierung | In Entwicklung | Automatische Dokumentenerkennung |
| Infrastrukturinventur | Laufend | Bestandsaufnahme aller Systeme |
| Netzwerkdokumentation | Laufend | VLAN, IP-Plan, Topologie |
| Fileserver-Analyse | In Arbeit | Historische Datenbasis digitalisieren |

4.1 Dokumententrichter – Eigenentwicklung

Der Dokumententrichter ist eine eigenentwickelte Softwareplattform, die den gesamten Prozess von der Fileserver-Quelle bis zum DMS-Import orchestriert. Er bildet das zentrale Nervensystem der Dokumentendigitalisierung bei Kling & Freitag.

| Modul | Funktion |
| --- | --- |
| Fileserver-Analyse | Identifikation und Kategorisierung vorhandener Dokumente |
| OCR-Verarbeitung | Texterkennung für nicht-durchsuchbare Dateien |
| KI-Klassifizierung | Automatische Zuweisung von Dokumenttypen und Metadaten |
| bitfarm-Import | Strukturierter Ingest in das DMS mit XML-/JOB-Erzeugung |
| GUI-Steuerung | Benutzeroberfläche für Operatoren und Prüffälle |
| Prüffallmanagement | Manuelle Nachbearbeitung von Klassifizierungszweifeln |

Unterstützte Fachbereiche: Einkauf · Buchhaltung · Vertrieb · Personal · Technik · Produktion

5. IT-Zukunftsstrategie

5.1 Strategische Leitprinzipien

Die IT-Strategie von Kling & Freitag folgt vier übergeordneten Prinzipien, die alle Investitions- und Architekturentscheidungen leiten:

Lokal vor Cloud: Alle Kernsysteme werden auf eigener Infrastruktur betrieben. Dies gewährleistet maximalen Datenschutz (DSGVO), Kostenkontrolle und Unabhängigkeit von externen Anbietern.

Update-Sicherheit: Integrationen und Anpassungen werden so gestaltet, dass Standard-Updates der Kernsysteme nicht blockiert werden. Wo möglich werden offizielle APIs und Standard-Module genutzt.

Regeln vor KI: KI-Systeme agieren als kontrollierte Prüfinstanz, nicht als primäre Entscheidungslogik. Regelbasierte Systeme bilden die Grundschicht; KI ergänzt und validiert.

Langfristige Wartbarkeit: Alle Eigenentwicklungen werden dokumentiert, modular aufgebaut und mit Fokus auf Übergabe- und Wartbarkeit gestaltet.

5.2 Zielarchitektur 2027+

Das Zielbild ist eine vollständig integrierte, lokale Unternehmensplattform, die alle Geschäftsprozesse digital abbildet und miteinander verbindet:

| System | Schicht | Funktion |
| --- | --- | --- |
| Odoo Enterprise 19 | ERP-Kern | CRM, Einkauf, Verkauf, Lager, Fertigung, Buchhaltung, Reporting |
| bitfarm-Archiv | DMS-Kern | Revisionssichere Archivierung aller Geschäftsdokumente |
| Ollama (lokal) | KI-Kern | Klassifizierung, Extraktion, Analyse – vollständig On-Premise |
| Dokumententrichter | Middleware | Orchestrierung Fileserver → OCR → KI → DMS → ERP |
| LANCOM / VPN | Infrastruktur | Sichere interne und externe Konnektivität |
| Mobile App | Endnutzer | Odoo-App für Barcode, Scanner, Außendienst |

5.3 Phasenplan

Phase 1 – Fundament (2026)

Fertigstellung Odoo-Server (Reverse Proxy, HTTPS, VPN)

bitfarm DMS: Basiskonfiguration & erste Fachbereiche produktiv

Dokumententrichter: Pilotbetrieb mit Fachbereich Einkauf/Buchhaltung

Netzwerk- & Infrastrukturdokumentation abgeschlossen

KI: RTX 4090 beschafft, qwen2.5:72b im Produktiveinsatz

Phase 2 – Integration (2026–2027)

Odoo: Einkauf, Verkauf, Lager, Fertigung live

ERP-Migration: Datenmigration eEvolution → Odoo

bitfarm–Odoo-Integration: Dokumente verknüpft mit ERP-Objekten

Alle Fachbereiche im Dokumententrichter aktiv

Mobile App: Barcode & Scannerintegration

Abschaltung eEvolution (Meilenstein: Kostenentlastung ~42.000 €/Jahr)

Phase 3 – Optimierung & KI (2027+)

KI-gestützte ERP-Auswertungen und Prognosen

Automatisierte Workflows zwischen Odoo, DMS und KI

BI & Reporting-Dashboards auf Odoo-Basis

Kundenportal live

Vollständige historische Fileserver-Digitalisierung abgeschlossen

Wissensmanagement-System auf KI-Basis

6. Odoo Enterprise 19 – Migrationsplan

6.1 Systemkonfiguration (Ziel)

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Betriebssystem | Ubuntu Server 24.04.4 LTS |
| VM / Hostname | SV-Odoo-erp / odoo-erp |
| Hardware | 6 vCPU / 16 GB RAM |
| Datenbank | PostgreSQL 16 |
| Odoo-Version | Enterprise 19 |
| Produktivdatenbank | kuf-erp |
| Zugang | HTTPS via Reverse Proxy + VPN |

6.2 Geplante Module

CRM

Einkauf (Purchase)

Verkauf (Sales)

Lagerverwaltung (Inventory)

Fertigung (Manufacturing)

Buchhaltung (Accounting)

Reporting & BI

Kundenportal

Mobile App (Barcode & Scanner)

6.3 Wirtschaftliche Bewertung

Die Migration zu Odoo Enterprise 19 ist wirtschaftlich klar vorteilhaft:

| Position | Betrag / Zeitraum |
| --- | --- |
| eEvolution Lizenz + Support (aktuell) | ~42.000 € / Jahr |
| Odoo Enterprise (geschätzt) | ~8.000–15.000 € / Jahr |
| Jährliche Einsparung (ab Migration) | ~27.000–34.000 € / Jahr |
| Break-even Migrationsaufwand | ca. 12–18 Monate nach Go-live |

7. KI-Strategie – Lokal, Kontrolliert, Skalierbar

7.1 Grundprinzip

Kling & Freitag verfolgt einen bewusst konservativen, aber zukunftsfähigen KI-Ansatz: "Regeln zuerst – KI nur als kontrollierte Prüfinstanz." Dies bedeutet:

Primäre Klassifizierung erfolgt über regelbasierte Logik (deterministische Systeme)

KI übernimmt Grenz- und Zweifelsfälle, die Regeln nicht eindeutig lösen können

Alle KI-Entscheidungen sind nachvollziehbar und können durch Operatoren korrigiert werden

Kein Einsatz von Cloud-KI – alle Modelle laufen On-Premise (Datenschutz)

7.2 Einsatzbereiche

| Anwendungsfall | Beschreibung |
| --- | --- |
| Dokumentklassifizierung | Automatische Erkennung von Rechnungen, Lieferscheinen, Verträgen etc. |
| Metadatenextraktion | Erkennung von Datum, Betrag, Lieferant, Kostenstelle aus Dokumenten |
| Plausibilitätsprüfung | Validierung extrahierter Daten gegen ERP-Stammdaten |
| ERP-Auswertungen | Analyse von Verkaufsdaten, Lagerbeständen, Produktionsmengen |
| Prognosen & Trends | Kurzfristige Absatz- und Bestandsprognosen auf Basis historischer Daten |

7.3 Hardware-Roadmap

Die KI-Infrastruktur wird schrittweise ausgebaut, um die wachsenden Anforderungen zu erfüllen:

| Hardware | Status | Verwendung |
| --- | --- | --- |
| RTX 3060 Ti | Vorhanden | Testbetrieb, schnelle Modelle (qwen3:8b) |
| RTX 4090 (24 GB) | In Planung | Produktionsbetrieb, große Modelle (qwen2.5:72b) |
| Dual-GPU-Setup | Langfristig | Parallelbetrieb mehrerer Modelle / erhöhter Durchsatz |

8. Risiken & Gegenmaßnahmen

| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| ERP-Migration zu komplex | Hoch | Phasenweiser Rollout; parallelbetrieb ERP-Systeme; Testmigration vorab |
| Know-how-Konzentration | Mittel | Vollständige Dokumentation; Übergabeprozesse definieren |
| KI-Fehlklassifizierungen | Mittel | Prüffallmanagement im Trichter; manuelle Überprüfung kritischer Dokumente |
| Infrastrukturausfall | Mittel | Tägliche Backups; geprüfte Wiederherstellung; Redundanz über Synology |
| GPU-Engpass / Lieferzeit | Niedrig | Frühzeitige Bestellung RTX 4090; Fallback auf kleinere Modelle |
| Update-Inkompatibilität | Mittel | API-first Integrationen; regelmäßige Kompatibilitätstests vor Updates |

9. Investitionsübersicht (Schätzung)

| Position | Geschätzte Kosten |
| --- | --- |
| Odoo Enterprise 19 Lizenz (p.a.) | ca. 8.000–12.000 € |
| Odoo-Implementierung / Migration | ca. 15.000–30.000 € |
| RTX 4090 (KI-GPU) | ca. 1.500–2.000 € |
| Netzwerk-Upgrades (LANCOM) | ca. 2.000–5.000 € |
| bitfarm DMS Erweiterungen | ca. 3.000–6.000 € |
| Dokumententrichter-Entwicklung | intern (Eigenleistung) |
| GESAMT Investition (einmalig) | ca. 21.500–43.000 € |
| GESAMT laufend p.a. (Einsparung: ~42k → ~12k) | ca. 12.000–17.000 € |

Hinweis: Die einmaligen Investitionskosten amortisieren sich durch die jährliche Einsparung bei den ERP-Kosten innerhalb von 12–18 Monaten nach vollständiger Migration.

10. Fazit & strategische Empfehlung

Kling & Freitag befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt seiner IT-Geschichte. Die Kombination aus einem technologisch veralteten ERP-System, wachsenden Anforderungen an Dokumentenmanagement und dem Potenzial moderner KI-Systeme schafft ein klares Handlungserfordernis – aber auch eine einmalige Chance.

Was jetzt richtig ist:

Den eingeschlagenen Weg konsequent weiterverfolgen – alle Projekte sind strategisch korrekt ausgerichtet

Odoo-Migration priorisieren – sie ist der Schlüssel zur Kostenentlastung und Modernisierung

Dokumententrichter als Wettbewerbsvorteil sehen – er ist einzigartig und schafft nachhaltigen Mehrwert

KI schrittweise ausbauen – pragmatisch und ohne Hype, mit klarem Nutzennachweis je Anwendungsfall

Dokumentation und Know-how-Transfer als Pflicht – nicht als Option

Langfristiges Zielbild:

Kling & Freitag wird bis 2027 über eine vollständig integrierte, lokale IT-Plattform verfügen, die alle Geschäftsprozesse digital und effizient abbildet. Die IT wird vom Kostenfaktor zum echten Wettbewerbsvorteil – durch niedrigere Betriebskosten, schnellere Prozesse, bessere Datenqualität und die einzigartige Fähigkeit, historisches Wissen zu digitalisieren und nutzbar zu machen.

Kling & Freitag GmbH ¦ IT-Strategie & Digitalisierungsfahrplan ¦ Stand Juni 2026 ¦ Intern – Vertraulich